ASSEMBLY INSPECTOR

Maailmataseme Arendus

HÜBRIID ROADMAP

Tükeldamine + State Management + Testimine + Error Handling

Versioon 2.0 | 28. jaanuar 2026

# ÜLEVAADE

## Miks hübriidlähenemine?

Ainult failide tükeldamine lahendab Claude Code probleemi, aga ei tee rakendusest maailmataset. Hübriid kombineerib:

- Tükeldamine - et Claude Code saaks töötada

- Zustand - moodne state management (asendab 131 useState'd)

- React Query - andmete fetching + caching

- Vitest - testimine 80%+ katvusega

- Tsentraalne error handling - professionaalne UX

## Ajakava

| Faas | Sisu | Kestus | Prioriteet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infrastruktuuri ettevalmistus | 2 päeva | P0 |
| 2 | AdminScreen tükeldamine | 5 päeva | P0 |
| 3 | State Management (Zustand) | 3 päeva | P0 |
| 4 | OrganizerScreen tükeldamine | 3 päeva | P0 |
| 5 | DeliveryScheduleScreen tükeldamine | 3 päeva | P1 |
| 6 | Testimine | 4 päeva | P1 |
| 7 | Error Handling & UX | 2 päeva | P1 |
| 8 | i18n (FI, RU) | 2 päeva | P2 |

Kokku: ~24 tööpäeva (~5 nädalat)

# FAAS 1: INFRASTRUKTUURI ETTEVALMISTUS

Kestus: 2 päeva

## 1.1 Paigalda uued teegid

npm install zustand @tanstack/react-query

npm install -D vitest @testing-library/react @testing-library/jest-dom

npm install -D @vitest/coverage-v8 happy-dom

npm install react-hot-toast  # Toast notifications

## 1.2 Loo kausta struktuur

mkdir -p src/features/admin/{components,hooks,stores,types}

mkdir -p src/features/delivery/{components,hooks,stores,types}

mkdir -p src/features/organizer/{components,hooks,stores,types}

mkdir -p src/features/installation/{components,hooks,stores}

mkdir -p src/features/inspection/{components,hooks,stores}

mkdir -p src/shared/{components,hooks,stores,utils,types}

mkdir -p src/shared/components/{ui,feedback,layout}

## 1.3 Loo Zustand store struktuur

Fail: src/shared/stores/index.ts

// Tsentraalne store eksport

export { useAppStore } from './appStore';

export { useUIStore } from './uiStore';

Fail: src/shared/stores/uiStore.ts

import { create } from 'zustand';

interface Toast {

id: string;

type: 'success' | 'error' | 'warning' | 'info';

message: string;

}

interface UIState {

isLoading: boolean;

loadingMessage: string | null;

toasts: Toast[];

setLoading: (loading: boolean, message?: string) => void;

addToast: (toast: Omit<Toast, 'id'>) => void;

removeToast: (id: string) => void;

}

export const useUIStore = create<UIState>((set) => ({

isLoading: false,

loadingMessage: null,

toasts: [],

setLoading: (loading, message) =>

set({ isLoading: loading, loadingMessage: message || null }),

addToast: (toast) => set((state) => ({

toasts: [...state.toasts, { ...toast, id: crypto.randomUUID() }]

})),

removeToast: (id) => set((state) => ({

toasts: state.toasts.filter(t => t.id !== id)

})),

}));

## 1.4 Loo React Query provider

Fail: src/shared/providers/QueryProvider.tsx

import { QueryClient, QueryClientProvider } from '@tanstack/react-query';

const queryClient = new QueryClient({

defaultOptions: {

queries: {

staleTime: 5 * 60 * 1000, // 5 min

retry: 2,

},

},

});

export function QueryProvider({ children }: { children: React.ReactNode }) {

return (

<QueryClientProvider client={queryClient}>

{children}

</QueryClientProvider>

);

}

## 1.5 Loo Vitest konfiguratsioon

Fail: vitest.config.ts

import { defineConfig } from 'vitest/config';

import react from '@vitejs/plugin-react';

export default defineConfig({

plugins: [react()],

test: {

environment: 'happy-dom',

globals: true,

setupFiles: ['./src/test/setup.ts'],

coverage: {

provider: 'v8',

reporter: ['text', 'html'],

exclude: ['node_modules/', 'src/test/'],

},

},

});

Fail: src/test/setup.ts

import '@testing-library/jest-dom';

import { vi } from 'vitest';

// Mock Supabase

vi.mock('../supabase', () => ({

supabase: {

from: vi.fn(() => ({

select: vi.fn().mockReturnThis(),

insert: vi.fn().mockReturnThis(),

update: vi.fn().mockReturnThis(),

delete: vi.fn().mockReturnThis(),

eq: vi.fn().mockReturnThis(),

})),

},

}));

## 1.6 Uuenda package.json scripts

"scripts": {

"dev": "vite",

"build": "tsc && vite build",

"test": "vitest",

"test:coverage": "vitest run --coverage",

"test:ui": "vitest --ui",

"lint": "eslint src --ext .ts,.tsx"

}

# FAAS 2: ADMINSCREEN TÜKELDAMINE

Kestus: 5 päeva

## Ülevaade

AdminScreen.tsx (18,657 rida) tuleb jagada 12+ failiks. Iga fail MAX 500 rida.

| Komponent | Store | Funktsioonid | ~Ridu |
| --- | --- | --- | --- |
| UserPermissionsPanel | useUserStore | kasutajad, rollid, õigused | ~500 |
| QrActivatorPanel | useQrStore | QR koodid, aktiveerimine | ~400 |
| ResourcesPanel | useResourceStore | kraanad, tõstukid, ressursid | ~500 |
| CameraPositionsPanel | useCameraStore | kaamera positsioonid, FOV | ~350 |
| DataExportPanel | - | Excel eksport | ~400 |
| PropertyMappingsPanel | useMappingsStore | Tekla property seaded | ~300 |
| GuidImportPanel | - | GUID import, mudeli objektid | ~400 |
| PositionerPanel | usePositionerStore | GPS positsioneerija | ~500 |
| ModelObjectsPanel | - | andmebaasi sünkroonimine | ~400 |
| AssemblyListPanel | - | assembly nimekiri | ~450 |
| CoordinateCalibrationPanel | useCalibrationStore | koordinaatide kalibreerimine | ~350 |
| AdminScreen (shell) | - | navigatsioon, tab switching | ~200 |

## 2.1 Loo Admin store

Fail: src/features/admin/stores/useUserStore.ts

import { create } from 'zustand';

import { supabase, TrimbleExUser } from '../../../supabase';

interface UserState {

users: TrimbleExUser[];

loading: boolean;

error: string | null;

searchQuery: string;

editingUser: TrimbleExUser | null;

// Actions

setSearchQuery: (query: string) => void;

setEditingUser: (user: TrimbleExUser | null) => void;

loadUsers: (projectId: string) => Promise<void>;

saveUser: (user: TrimbleExUser) => Promise<void>;

deleteUser: (userId: string) => Promise<void>;

}

export const useUserStore = create<UserState>((set, get) => ({

users: [],

loading: false,

error: null,

searchQuery: '',

editingUser: null,

setSearchQuery: (query) => set({ searchQuery: query }),

setEditingUser: (user) => set({ editingUser: user }),

loadUsers: async (projectId) => {

set({ loading: true, error: null });

try {

const { data, error } = await supabase

.from('trimble_ex_users')

.select('*')

.eq('project_id', projectId);

if (error) throw error;

set({ users: data || [], loading: false });

} catch (e) {

set({ error: (e as Error).message, loading: false });

}

},

saveUser: async (user) => {

// ... implementation

},

deleteUser: async (userId) => {

// ... implementation

},

}));

## 2.2 Loo UserPermissionsPanel

Fail: src/features/admin/components/UserPermissionsPanel.tsx

import { useEffect } from 'react';

import { useTranslation } from 'react-i18next';

import { useUserStore } from '../stores/useUserStore';

import { useUIStore } from '../../../shared/stores/uiStore';

interface UserPermissionsPanelProps {

projectId: string;

}

export function UserPermissionsPanel({ projectId }: UserPermissionsPanelProps) {

const { t } = useTranslation('admin');

const {

users,

loading,

error,

searchQuery,

editingUser,

setSearchQuery,

setEditingUser,

loadUsers,

saveUser,

deleteUser

} = useUserStore();

const { addToast } = useUIStore();

useEffect(() => {

loadUsers(projectId);

}, [projectId, loadUsers]);

const handleSave = async () => {

if (!editingUser) return;

try {

await saveUser(editingUser);

addToast({ type: 'success', message: t('users.saved') });

setEditingUser(null);

} catch (e) {

addToast({ type: 'error', message: (e as Error).message });

}

};

const filteredUsers = users.filter(u =>

u.name?.toLowerCase().includes(searchQuery.toLowerCase())

);

if (loading) return <div className="loading">{t('common:loading')}</div>;

if (error) return <div className="error">{error}</div>;

return (

<div className="user-permissions-panel">

{/* Search */}

<input

value={searchQuery}

onChange={(e) => setSearchQuery(e.target.value)}

placeholder={t('users.search')}

/>

{/* Users table */}

<table>

{/* ... */}

</table>

{/* Edit modal */}

{editingUser && (

<UserEditModal

user={editingUser}

onSave={handleSave}

onClose={() => setEditingUser(null)}

/>

)}

</div>

);

}

## 2.3 Korda kõigi paneelide jaoks

Iga paneel järgib sama mustrit:

- 1. Loo store (useXxxStore.ts) - kui on palju state'i

- 2. Loo komponent (XxxPanel.tsx) - MAX 500 rida

- 3. Loo testid (XxxPanel.test.tsx)

- 4. Ekspordi index.ts kaudu

## 2.4 Uuenda AdminScreen shell

Fail: src/components/AdminScreen.tsx (pärast refaktoreerimist ~200 rida)

import { useState } from 'react';

import { useTranslation } from 'react-i18next';

import {

UserPermissionsPanel,

QrActivatorPanel,

ResourcesPanel,

CameraPositionsPanel,

DataExportPanel,

PropertyMappingsPanel,

GuidImportPanel,

PositionerPanel,

ModelObjectsPanel,

AssemblyListPanel,

CoordinateCalibrationPanel,

} from '../features/admin';

type AdminView = 'main' | 'users' | 'qr' | 'resources' | /* ... */;

export function AdminScreen({ projectId, api }: AdminScreenProps) {

const { t } = useTranslation('admin');

const [view, setView] = useState<AdminView>('main');

return (

<div className="admin-container">

{/* Navigation tabs */}

<nav className="admin-nav">

<button onClick={() => setView('users')}>{t('nav.users')}</button>

<button onClick={() => setView('qr')}>{t('nav.qr')}</button>

{/* ... */}

</nav>

{/* Content */}

{view === 'users' && <UserPermissionsPanel projectId={projectId} />}

{view === 'qr' && <QrActivatorPanel projectId={projectId} />}

{view === 'resources' && <ResourcesPanel projectId={projectId} api={api} />}

{/* ... */}

</div>

);

}

# FAAS 3: STATE MANAGEMENT (ZUSTAND)

Kestus: 3 päeva

## Miks Zustand?

- Lihtne API - vähem boilerplate kui Redux

- TypeScript tugi out-of-the-box

- Devtools tugi

- Väike bundle size (~1KB)

- Ei vaja Provider wrapperi (v.a React Query)

## 3.1 Store'ide struktuur

src/

├── shared/stores/

│   ├── index.ts          # Re-exports

│   ├── uiStore.ts        # Loading, toasts, modals

│   └── appStore.ts       # App-wide state

├── features/admin/stores/

│   ├── useUserStore.ts

│   ├── useQrStore.ts

│   └── useResourceStore.ts

├── features/delivery/stores/

│   ├── useVehicleStore.ts

│   └── useDeliveryItemStore.ts

└── features/organizer/stores/

├── useGroupStore.ts

└── useOrganizerItemStore.ts

## 3.2 App Store (globaalne)

Fail: src/shared/stores/appStore.ts

import { create } from 'zustand';

import { persist } from 'zustand/middleware';

interface AppState {

projectId: string | null;

currentUser: User | null;

language: 'et' | 'en' | 'fi' | 'ru';

theme: 'light' | 'dark';

setProject: (id: string) => void;

setUser: (user: User | null) => void;

setLanguage: (lang: AppState['language']) => void;

}

export const useAppStore = create<AppState>()(

persist(

(set) => ({

projectId: null,

currentUser: null,

language: 'et',

theme: 'light',

setProject: (id) => set({ projectId: id }),

setUser: (user) => set({ currentUser: user }),

setLanguage: (language) => set({ language }),

}),

{ name: 'assembly-inspector-app' }

)

);

## 3.3 React Query integratsioon

Kasuta React Query andmete fetchimiseks, Zustand UI state jaoks:

// src/features/admin/hooks/useUsers.ts

import { useQuery, useMutation, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';

import { supabase } from '../../../supabase';

export function useUsers(projectId: string) {

const queryClient = useQueryClient();

const query = useQuery({

queryKey: ['users', projectId],

queryFn: async () => {

const { data, error } = await supabase

.from('trimble_ex_users')

.select('*')

.eq('project_id', projectId);

if (error) throw error;

return data;

},

});

const saveMutation = useMutation({

mutationFn: async (user: User) => {

const { error } = await supabase

.from('trimble_ex_users')

.upsert(user);

if (error) throw error;

},

onSuccess: () => {

queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['users', projectId] });

},

});

return {

users: query.data ?? [],

isLoading: query.isLoading,

error: query.error,

saveUser: saveMutation.mutate,

isSaving: saveMutation.isPending,

};

}

# FAAS 4-5: ORGANIZER & DELIVERY TÜKELDAMINE

Kestus: 6 päeva kokku

## OrganizerScreen (14,365 rida)

| Komponent | Funktsioonid | ~Ridu |
| --- | --- | --- |
| OrganizerScreen (shell) | tab switching, layout | ~150 |
| OrganizerGroupsPanel | gruppide CRUD, drag reorder | ~500 |
| OrganizerItemsPanel | elementide nimekiri, virtualization | ~600 |
| OrganizerFiltersPanel | filtrid, otsing, sorting | ~300 |
| OrganizerColoringPanel | värvimise loogika, color picker | ~400 |
| OrganizerDragDropPanel | drag & drop between groups | ~450 |
| OrganizerBulkActions | bulk select, bulk operations | ~350 |

## DeliveryScheduleScreen (12,594 rida)

| Komponent | Funktsioonid | ~Ridu |
| --- | --- | --- |
| DeliveryScheduleScreen (shell) | layout, calendar nav | ~150 |
| DeliveryVehiclesPanel | veokite CRUD, sorting | ~500 |
| DeliveryItemsPanel | tarnedetailid, filtering | ~550 |
| DeliveryCalendarView | kalender, week/day view | ~500 |
| DeliveryTimelineView | Gantt-stiilis timeline | ~450 |
| DeliveryExportPanel | Excel/PDF eksport | ~400 |
| DeliveryImportPanel | Excel import | ~350 |

# FAAS 6: TESTIMINE

Kestus: 4 päeva

## Testimise strateegia

| Tüüp | Katvus | Tööriistad |
| --- | --- | --- |
| Unit tests (hooks, utils) | 90%+ | Vitest |
| Component tests | 80%+ | Testing Library |
| Integration tests | 60%+ | Vitest + MSW |
| E2E tests | Kriitilised flowud | Playwright (tulevikus) |

## 6.1 Hook'ide testimine

Fail: src/features/admin/hooks/useUsers.test.ts

import { renderHook, waitFor } from '@testing-library/react';

import { describe, it, expect, vi, beforeEach } from 'vitest';

import { QueryClient, QueryClientProvider } from '@tanstack/react-query';

import { useUsers } from './useUsers';

// Mock Supabase

vi.mock('../../../supabase', () => ({

supabase: {

from: vi.fn(() => ({

select: vi.fn().mockReturnThis(),

eq: vi.fn().mockResolvedValue({

data: [{ id: '1', name: 'Test User' }],

error: null,

}),

})),

},

}));

describe('useUsers', () => {

let queryClient: QueryClient;

beforeEach(() => {

queryClient = new QueryClient({

defaultOptions: { queries: { retry: false } },

});

});

const wrapper = ({ children }) => (

<QueryClientProvider client={queryClient}>

{children}

</QueryClientProvider>

);

it('loads users for project', async () => {

const { result } = renderHook(

() => useUsers('project-123'),

{ wrapper }

);

expect(result.current.isLoading).toBe(true);

await waitFor(() => {

expect(result.current.isLoading).toBe(false);

});

expect(result.current.users).toHaveLength(1);

expect(result.current.users[0].name).toBe('Test User');

});

});

## 6.2 Komponendi testimine

Fail: src/features/admin/components/UserPermissionsPanel.test.tsx

import { render, screen, fireEvent } from '@testing-library/react';

import { describe, it, expect, vi } from 'vitest';

import { UserPermissionsPanel } from './UserPermissionsPanel';

// Mock hooks

vi.mock('../hooks/useUsers', () => ({

useUsers: () => ({

users: [

{ id: '1', name: 'Alice', role: 'admin' },

{ id: '2', name: 'Bob', role: 'viewer' },

],

isLoading: false,

saveUser: vi.fn(),

}),

}));

describe('UserPermissionsPanel', () => {

it('renders user list', () => {

render(<UserPermissionsPanel projectId="123" />);

expect(screen.getByText('Alice')).toBeInTheDocument();

expect(screen.getByText('Bob')).toBeInTheDocument();

});

it('filters users by search', () => {

render(<UserPermissionsPanel projectId="123" />);

const searchInput = screen.getByPlaceholderText(/search/i);

fireEvent.change(searchInput, { target: { value: 'Alice' } });

expect(screen.getByText('Alice')).toBeInTheDocument();

expect(screen.queryByText('Bob')).not.toBeInTheDocument();

});

});

# FAAS 7: ERROR HANDLING & UX

Kestus: 2 päeva

## 7.1 Toast Notification süsteem

Fail: src/shared/components/feedback/ToastContainer.tsx

import { useUIStore } from '../../stores/uiStore';

import { useEffect } from 'react';

import './ToastContainer.css';

export function ToastContainer() {

const { toasts, removeToast } = useUIStore();

useEffect(() => {

toasts.forEach((toast) => {

const timer = setTimeout(() => {

removeToast(toast.id);

}, 5000);

return () => clearTimeout(timer);

});

}, [toasts, removeToast]);

return (

<div className="toast-container">

{toasts.map((toast) => (

<div key={toast.id} className={`toast toast-${toast.type}`}>

<span>{toast.message}</span>

<button onClick={() => removeToast(toast.id)}>×</button>

</div>

))}

</div>

);

}

## 7.2 Global Error Boundary

Fail: src/shared/components/feedback/ErrorBoundary.tsx

import { Component, ReactNode } from 'react';

interface Props {

children: ReactNode;

fallback?: ReactNode;

}

interface State {

hasError: boolean;

error: Error | null;

}

export class ErrorBoundary extends Component<Props, State> {

state: State = { hasError: false, error: null };

static getDerivedStateFromError(error: Error): State {

return { hasError: true, error };

}

componentDidCatch(error: Error, info: React.ErrorInfo) {

console.error('Error caught:', error, info);

// TODO: Send to Sentry

}

render() {

if (this.state.hasError) {

return this.props.fallback || (

<div className="error-fallback">

<h2>Midagi läks valesti</h2>

<pre>{this.state.error?.message}</pre>

<button onClick={() => window.location.reload()}>

Laadi uuesti

</button>

</div>

);

}

return this.props.children;

}

}

## 7.3 Loading states

Fail: src/shared/components/feedback/LoadingOverlay.tsx

import { useUIStore } from '../../stores/uiStore';

export function LoadingOverlay() {

const { isLoading, loadingMessage } = useUIStore();

if (!isLoading) return null;

return (

<div className="loading-overlay">

<div className="loading-spinner" />

{loadingMessage && <p>{loadingMessage}</p>}

</div>

);

}

# FAAS 8: i18n (FI, RU)

Kestus: 2 päeva

## 8.1 Loo tõlkefailid

- Kopeeri src/i18n/locales/en/ → src/i18n/locales/fi/

- Kopeeri src/i18n/locales/en/ → src/i18n/locales/ru/

## 8.2 Uuenda i18n konfiguratsioon

Fail: src/i18n/index.ts

// Lisa uued keeled

import fiCommon from './locales/fi/common.json';

import fiAdmin from './locales/fi/admin.json';

// ... kõik 8 faili

import ruCommon from './locales/ru/common.json';

import ruAdmin from './locales/ru/admin.json';

// ... kõik 8 faili

export const resources = {

et: { /* ... */ },

en: { /* ... */ },

fi: {

common: fiCommon,

admin: fiAdmin,

// ...

},

ru: {

common: ruCommon,

admin: ruAdmin,

// ...

},

};

i18n.init({

resources,

supportedLngs: ['et', 'en', 'fi', 'ru'],

fallbackLng: 'en',

// ...

});

## 8.3 Keelevalija komponent

Lisa UserProfileModal komponenti keelevaliku dropdown.

# KOKKUVÕTE

## Mis muutub?

| Aspekt | Enne | Pärast |
| --- | --- | --- |
| Suurim fail | 18,657 rida | <500 rida |
| useState hooks | 131+ (AdminScreen) | ~5-10 per komponent |
| State management | Hajutatud useState | Zustand + React Query |
| Testide katvus | 0% | 80%+ |
| Error handling | try/catch igal pool | Tsentraalne + Toast |
| Keeled | 2 (ET, EN) | 4 (ET, EN, FI, RU) |
| Claude Code | ❌ Ei tööta | ✅ Töötab |

## Ajakava kokkuvõte

| Nädal | Faasid | Tulem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Faas 1-2 | Infrastruktuur + AdminScreen tükeldatud |
| 2 | Faas 3-4 | Zustand + OrganizerScreen tükeldatud |
| 3 | Faas 5-6 | DeliveryScreen + Testimine |
| 4 | Faas 7-8 | Error handling + i18n |
| 5 | Buffer + Polish | Bug fixes, optimizations |

Kokku: ~5 nädalat intensiivset tööd

## Järgmised sammud

- 1. Lae alla see dokument ja BACKLOG.md

- 2. Lisa CLAUDE_CODE_RULES.md sisu projekti CLAUDE.md faili

- 3. Alusta Faas 1-ga (infrastruktuur)

- 4. Kasuta Claude Code't iga ülesande jaoks eraldi

- 5. Märgi BACKLOG.md-s ülesanded lõpetatuks

Head arendamist! 🚀