KONTROLLKAVADE SÜSTEEMI

TÄIUSTATUD KONTSEPTSIOON

Assembly Inspector Pro v3.0

Kuupäev: 21. jaanuar 2026

Versioon: 1.0

# 1. Kokkuvõte

See dokument kirjeldab olemasoleva Assembly Inspector süsteemi kontrollkavade mooduli põhjalikku uuendamist. Eesmärk on luua professionaalne kvaliteedikontrolli süsteem, mis ületab Daluxi võimalusi ja integreerub sujuvalt olemasoleva infrastruktuuriga.

Põhilised uuendused: Detaili elutsükli jälgimine (saabumine, paigaldus, kontroll), audit log, offline piltide üleslaadimine, GUID vahetamise võimalus mudeli uuenemisel, grupeeritud kontrollpunktid ja täiustatud töövoo juhtimine.

# 2. Olemasoleva Süsteemi Analüüs

## 2.1 Praegune Arhitektuur

Praegune süsteem põhineb järgmistel komponentidel, mida uuendused peavad säilitama ja laiendama:

| Komponent | Kirjeldus |
| --- | --- |
| InspectionPlanScreen.tsx | Kontrollkavade haldamise põhikomponent (1640 rida) |
| supabase.ts | Andmetüübid ja Supabase klient (1893 rida) |
| offlineQueue.ts | Offline üleslaadimise järjekord IndexedDB-ga |
| inspection_checkpoints | Kontrollpunktide tabel (SQL migratsioon) |
| inspection_results | Tulemuste tabel fotode ja kommentaaridega |

## 2.2 Olemasolevad Võimalused

Süsteem toetab juba: inspektsioonitüüpe ja kategooriaid, kontrollpunkte vastusevariandidega, fotode lisamist, kommentaare, offline järjekorda (põhiline), Trimble mudeli integratsioon (valimine, värvimine, zoom).

# 3. Uued Nõuded

## 3.1 Detaili Elutsükli Jälgimine

Iga detaili kohta peab süsteem salvestama ja kuvama täieliku ajaloo:

| Sündmus | Salvestatavad andmed | Allikas |
| --- | --- | --- |
| Saabumine objektile | Kuupäev, kellaaeg, vastuvõtja, veok, tarnekava ID | ArrivedDeliveriesScreen |
| Saabumise kontroll | Kontrollija, kuupäev, tulemus, fotod | InspectorScreen (uus voog) |
| Paigaldamine | Paigaldaja, kuupäev, ressursid | InstallationScheduleScreen |
| Paigalduse kontroll | Kontrollija, kuupäev, kontrollpunktid | InspectionPlanScreen |
| Ülevaatus | Moderaator, kuupäev, otsus | Admin paneel (uus) |

## 3.2 Audit Log Süsteem

Täielik tegevuste ajalugu iga detaili kohta, mis salvestab: kes, mida, millal, kus (IP/seade), enne/pärast väärtused.

## 3.3 Offline Piltide Sünkroniseerimine

Täiustatud offline tugi: piltide salvestamine IndexedDB-sse, automaatne üleslaadimine ühenduse taastumisel, visuaalne indikaator ootel üleslaadimiste kohta, konfliktide lahendamine.

## 3.4 GUID Vahetamine Mudeli Uuenemisel

Admin saab kontrollpunkti GUID-i käsitsi vahetada, kui mudel uueneb. Süsteem säilitab kogu ajaloo ja seosed.

## 3.5 Grupeeritud Kontrollpunktid

Mitu detaili saab grupeerida üheks kontrollpunktiks. Mudelist ühe valimisel valitakse automaatselt kõik grupi liikmed.

# 4. Andmebaasi Muudatused

## 4.1 Uued Tabelid

### 4.1.1 element_lifecycle - Detaili Elutsükkel

Salvestab detaili täieliku elutsükli alates saabumisest kuni lõpliku kinnitamiseni.

| Veerg | Tüüp | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Primaarvõti |
| project_id | TEXT | Trimble projekti ID |
| guid | TEXT | Detaili GUID mudelis |
| guid_history | JSONB | Varasemate GUID-ide ajalugu |
| assembly_mark | TEXT | Assembly mark (tala tähis) |
| arrived_at | TIMESTAMPTZ | Saabumise kuupäev/kellaaeg |
| arrived_by | TEXT | Vastuvõtja email |
| arrival_checked_at | TIMESTAMPTZ | Saabumise kontrolli aeg |
| arrival_checked_by | TEXT | Saabumise kontrollija |
| installed_at | TIMESTAMPTZ | Paigaldamise kuupäev |
| installed_by | TEXT | Paigaldaja |
| installation_resource_id | UUID | Paigaldanud ressurss |
| inspection_status | TEXT | not_started, in_progress, completed, approved, rejected, returned |
| reviewed_at | TIMESTAMPTZ | Ülevaatuse kuupäev |
| reviewed_by | TEXT | Ülevaataja email |
| review_decision | TEXT | approved, rejected, returned |
| review_comment | TEXT | Ülevaataja kommentaar |

### 4.1.2 audit_log - Tegevuste Ajalugu

| Veerg | Tüüp | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Primaarvõti |
| project_id | TEXT | Projekti ID |
| entity_type | TEXT | element, checkpoint, result, plan_item |
| entity_id | UUID | Seotud kirje ID |
| action | TEXT | created, updated, deleted, status_changed, guid_changed, reviewed, returned |
| old_values | JSONB | Eelmised väärtused |
| new_values | JSONB | Uued väärtused |
| user_email | TEXT | Kasutaja email |
| user_name | TEXT | Kasutaja nimi |
| ip_address | TEXT | IP aadress |
| user_agent | TEXT | Seadme info |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Tegevuse aeg |

### 4.1.3 checkpoint_groups - Grupeeritud Kontrollpunktid

| Veerg | Tüüp | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Primaarvõti |
| project_id | TEXT | Projekti ID |
| category_id | UUID | Kategooria ID |
| name | TEXT | Grupi nimi (nt "Tala T-15 komplekt") |
| element_guids | TEXT[] | Grupi kuuluvate detailide GUID-id |
| created_by | TEXT | Looja email |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Loomise aeg |

## 4.2 Olemasolevate Tabelite Muudatused

### 4.2.1 inspection_plan_items - Uued Veerud

| Uus veerg | Tüüp | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| checkpoint_group_id | UUID | Viide grupile (kui grupeeritud) |
| element_lifecycle_id | UUID | Viide elutsükli kirjele |
| review_status | TEXT | pending, approved, rejected, returned |
| reviewed_at | TIMESTAMPTZ | Ülevaatuse aeg |
| reviewed_by | TEXT | Ülevaataja |
| can_edit | BOOLEAN | Kas kasutaja saab veel muuta (false pärast approved) |

# 5. Visuaalne Disain - Mudeli Värvikoodid

Iga staatuse jaoks on unikaalne värv, mis võimaldab kiirelt hinnata projekti olukorda:

| Staatus | Värv | HEX kood | Kasutus |
| --- | --- | --- | --- |
| Taust (muud detailid) | Valge | #FFFFFF | Kõik mitte-kontrollitavad |
| Kontrollitav | Tumehall | #4A5568 | Ootab kontrolli |
| Pooleli | Kollane | #F59E0B | Kontroll käimas |
| Kasutaja lõpetanud | Sinine | #3B82F6 | Ootab ülevaatust |
| Kinnitatud | Roheline | #10B981 | Admin kinnitanud |
| Tagasi lükatud | Punane | #EF4444 | Vajab uut kontrolli |
| Tagasi suunatud | Oranž | #F97316 | Vajab parandusi |
| Valitud (hover) | Lilla | #8B5CF6 | Hiire all |
| Grupp valitud | Roosa | #EC4899 | Grupeeritud detailid |

# 6. Töövoo Kirjeldus

## 6.1 Admin/Moderaatori Töövoog

Samm 1: Avab kontrollkavade halduse (Ctrl+T eraldi tab)

Samm 2: Loob kategooria (nt "Paigaldatud detailide kontroll")

Samm 3: Lisab abimaterjalid (PDF juhendid, näidispildid, videod)

Samm 4: Defineerib kontrollküsimused ja vastusevariandid

Samm 5: Määrab, millal nõutakse pilti/kommentaari

Samm 6: Märgistab mudelist kontrollitavad detailid

Samm 7: Grupeerib detailid (üks punkt vs mitu eraldi)

Samm 8: Aktiveerib kontrollkava

## 6.2 Inspektori Töövoog

Samm 1: Avab kontrollkava kategooria

Samm 2: Mudel värvitakse (valge taust, tumehallid kontrollitavad)

Samm 3: Valib mudelist detaili (grupeeritud detailid valitakse automaatselt koos)

Samm 4: Tutvub nõuete ja abimatrjalidega

Samm 5: Vastab kontrollküsimustele

Samm 6: Lisab pildid ja kommentaarid (vastavalt nõuetele)

Samm 7: Salvestab (hiljem jätkata) või lõpetab

Samm 8: Lõpetatud kontroll läheb moderaatori lauale

## 6.3 Ülevaatuse Töövoog

Valik A - Kinnita: Detaili staatus muutub roheliseks, kasutaja ei saa enam muuta

Valik B - Suuna tagasi: Detaili staatus muutub oranžiks, kasutaja saab parandada

Valik C - Lükka tagasi: Detaili staatus muutub punaseks, vajab uut kontrolli

# 7. Implementatsiooni Plaan

## 7.1 Faas 1: Andmebaas (1-2 nädalat)

1. Loo element_lifecycle tabel ja triggerid

2. Loo audit_log tabel ja automaatne logimine

3. Loo checkpoint_groups tabel

4. Lisa uued veerud inspection_plan_items tabelisse

5. Loo vaated statistikaks

## 7.2 Faas 2: Backend (2-3 nädalat)

1. Laienda offlineQueue.ts toetama suuri pilte

2. Lisa GUID vahetamise API

3. Implementeeri ülevaatuse töövoog

4. Lisa audit log kirjutamise loogika

## 7.3 Faas 3: Frontend (3-4 nädalat)

1. Uuenda InspectionPlanScreen grupeeritud punktidega

2. Loo Admin paneel (eraldi tab Ctrl+T)

3. Lisa elutsükli vaade detaili infopaneelile

4. Implementeeri värvikoodid mudelis

5. Lisa statistika dashboard

## 7.4 Faas 4: Testimine ja Täiustamine (1-2 nädalat)

1. End-to-end testimine

2. Offline režiimi testimine

3. Performance optimeerimine

4. Kasutajate tagasiside põhjal täiustamine

# 8. Statistika ja Raportid

## 8.1 Dashboard Mõõdikud

| Mõõdik | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Kokku kontrollpunkte | Kõik määratud kontrollpunktid projektis |
| Ootel kontrolle | Kontrollid, mis pole veel alustatud |
| Pooleli kontrolle | Alustatud, kuid lõpetamata kontrollid |
| Ülevaatust ootavad | Kasutaja lõpetanud, ootab moderaatorit |
| Kinnitatud | Moderaatori poolt kinnitatud |
| Tagasi suunatud | Vajavad parandamist |
| Keskmine kontrolli aeg | Kui kaua võtab üks kontroll aega |
| Kasutaja statistika | Kes mida tegi, kui palju, kui kiiresti |

## 8.2 Ekspordi Võimalused

Excel: Täielik andmete eksport filtreeritult

PDF: Formaaditud raport allkirjastamiseks

CSV: Integratsiooniks teiste süsteemidega

Mudeli vaade: 3D screenshot staatustega

# 9. Võrdlus Daluxiga

| Funktsioon | Dalux | Assembly Inspector Pro |
| --- | --- | --- |
| Mudeli integratsioon | Piiratud | Täielik Trimble Connect |
| Grupeeritud kontrollid | Ei | Jah |
| Detaili elutsükkel | Piiratud | Täielik (saabumine kuni kinnituseni) |
| Audit log | Põhiline | Täielik (kes, mida, millal, kus) |
| Värvikoodid mudelis | Ei | 8+ staatust visuaalselt |
| Offline tugi | Osaliselt | Täielik (sh suured pildid) |
| Abimaterjalid | Põhiline | PDF, video, pildid, lingid |
| Tingimuslik loogika | Põhiline | Täielik (pilt/kommentaar/eskaleerimine) |
| GUID vahetamine | Ei | Jah (mudeli uuenemisel) |
| Töövoo juhtimine | Lihtne | Täielik kinnitustsükkel |
| Eksport | PDF | Excel, PDF, CSV |
| Statistika | Põhiline | Täielik dashboard |

# 10. Kokkuvõte

Kavandatud uuendused muudavad Assembly Inspector'i tõeliselt professionaalseks kvaliteedikontrolli tööriistaks, mis:

1. Jälgib detaili kogu elutsüklit - saabumisest kuni lõpliku kinnitamiseni

2. Tagab täieliku jälgitavuse - audit log salvestab iga tegevuse

3. Töötab offline režiimis - pildid salvestatakse ja sünkroniseeritakse automaatselt

4. Kohaneb mudeli uuenemisega - GUID-e saab vahetada ilma andmeid kaotamata

5. Toetab grupeeritud kontrolle - mitu detaili ühe kontrollina

6. Pakub visuaalset ülevaadet - värvikoodid mudelis näitavad staatust

7. Ületab Daluxi võimalusi - tänu sügavale Trimble integratsioonile

Eeldatav arendusaeg: 7-11 nädalat

Prioriteet: Kõrge - see on võtmefunktsionaalsus ehituskvaliteedi tagamiseks